OrangeHRM Playwright Testplan

1. Doel

Het doel van dit project is om binnen vier weken een representatieve functionele regressietest van de OrangeHRM-webapplicatie op te zetten en grotendeels te automatiseren met Playwright en TypeScript.

Het project dient twee doelen:

- Functioneel inzicht krijgen in OrangeHRM en de belangrijkste gebruikersprocessen testen.

- Een professioneel Playwright-portfolio opbouwen waarin testontwerp, automatisering, onderhoudbaarheid, rapportage en CI/CD zichtbaar worden.

Het doel is nadrukkelijk niet volledige testdekking van ieder scherm en ieder veld. Binnen vier weken ligt de nadruk op businesskritische en representatieve functionaliteit.

2. Teststrategie

Er wordt risk-based getest.

Functionaliteit krijgt één van drie prioriteiten:

P0 – Kritiek
Businessflows die noodzakelijk zijn om de applicatie zinvol te gebruiken.

P1 – Belangrijk
Functionaliteit met duidelijke gebruikerswaarde, maar waarvan een defect niet de gehele applicatie blokkeert.

P2 – Aanvullend
Functionaliteit die binnen dit vierweekse project voornamelijk via smoke- of exploratory testing wordt afgedekt.

De automatisering richt zich vooral op P0 en P1.

3. Scope

P0 – Volledig testen en automatiseren

Authentication

Onder andere:

- succesvolle login;

- ongeldige username;

- ongeldig password;

- lege credentials;

- afzonderlijke required-field-validaties;

- logout;

- toegang tot beveiligde pagina na logout.

Prefix:

AUTH-xxx

Dashboard & Navigation

Onder andere:

- dashboard verschijnt na login;

- belangrijkste navigatie-items zijn beschikbaar;

- navigatie naar modules;

- gebruikersmenu;

- logout vanuit gebruikersmenu;

- belangrijke dashboardcomponenten zijn zichtbaar.

Prefix:

DASH-xxx

PIM / Employee Management

Dit wordt de belangrijkste businessflow binnen het project.

Onder andere:

- Employee List openen;

- zoeken op employee name;

- zoeken op employee ID;

- zoeken naar niet-bestaande medewerker;

- filters gebruiken;

- filters resetten;

- medewerker toevoegen;

- verplichte velden;

- medewerker terugvinden na toevoegen;

- employee details openen;

- employeegegevens wijzigen;

- gewijzigde gegevens controleren;

- waar betrouwbaar mogelijk: testmedewerker verwijderen.

Prefix:

PIM-xxx

Belangrijkste end-to-end-flow:

Login

↓

PIM

↓

Add Employee

↓

Employee aangemaakt

↓

Employee zoeken

↓

Employee openen

↓

Employee wijzigen

↓

Wijziging controleren

Deze flow krijgt hoge prioriteit omdat hiermee CRUD, formulieren, navigatie, testdata en assertions gecombineerd worden.

Leave

Onder andere:

- Leave-module openen;

- Leave List openen;

- zoeken/filteren;

- verplichte velden;

- datumvelden;

- reset van zoekcriteria;

- beschikbare leave-data controleren;

- waar de demo-data dit betrouwbaar toelaat: leave-gerelateerde wijzigingsflow.

Prefix:

LEAVE-xxx

4. P1 – Gericht functioneel testen

Admin

Onder andere:

- Admin-module openen;

- users zoeken;

- filtercombinaties;

- reset;

- validatie van verplichte velden;

- userinformatie bekijken.

Prefix:

ADMIN-xxx

Wijzigingen in globale configuratie worden alleen getest wanneer dit veilig en reproduceerbaar kan.

Recruitment

Onder andere:

- kandidatenlijst;

- zoeken/filteren;

- reset;

- kandidaatdetails;

- validaties;

- kandidaat toevoegen indien de omgeving dit betrouwbaar ondersteunt.

Prefix:

REC-xxx

My Info

Onder andere:

- persoonlijke gegevens openen;

- verschillende secties openen;

- verplichte velden;

- wijzigingen controleren waar dit veilig kan.

Prefix:

MYINFO-xxx

5. P2 – Smoke / exploratory

Overige beschikbare modules krijgen minimaal een smokecheck.

Afhankelijk van de actuele demo kunnen hieronder bijvoorbeeld vallen:

- Time;

- Performance;

- Directory;

- Claim;

- Buzz;

- Maintenance.

Per module wordt minimaal gecontroleerd:

Login

→ module openen

→ correcte pagina wordt geladen

→ belangrijkste interface-element aanwezig

→ geen direct zichtbare blokkerende fout

Niet alle P2-functionaliteit hoeft in deze vier weken geautomatiseerd te worden.

6. Niet-functionele aandachtspunten

Het project bevat beperkte niet-functionele controles.

Cross-browser

Uiteindelijk minimaal:

- Chromium;

- Firefox;

- WebKit.

De volledige regressiesuite hoeft niet tijdens ontwikkeling continu op drie browsers te draaien. Cross-browser wordt vooral richting de eindfase toegepast.

Betrouwbaarheid

Tests mogen niet afhankelijk zijn van:

- vaste sleeps;

- testvolgorde;

- resultaten van vorige tests;

- willekeurige bestaande records waar dit vermeden kan worden.

Dus geen:

waitForTimeout(5000)

als synchronisatiemechanisme.

Maintainability

Voorkeur voor:

- getByRole;

- getByLabel;

- getByText;

- andere user-facing locators.

CSS/XPath alleen wanneer een stabielere semantische locator niet praktisch beschikbaar is.

7. Testdata

Voor nieuw aangemaakte records wordt waar mogelijk unieke testdata gegenereerd.

Bijvoorbeeld:

First name: PW-Andi

Last name: Test-<timestamp>

Employee ID: dynamisch

Hiermee wordt het risico verkleind dat een test faalt doordat hetzelfde record al bestaat.

Tests die data aanmaken moeten waar mogelijk:

- eigen testdata aanmaken;

- diezelfde data gebruiken;

- data na de test opruimen wanneer dat betrouwbaar mogelijk is.

8. Automatiseringsarchitectuur

De architectuur groeit mee met het project.

Niet alles wordt vooraf gebouwd.

Verwachte eindstructuur:

orangehrm-playwright-automation/

│

├── tests/

│   ├── authentication/

│   ├── dashboard/

│   ├── pim/

│   ├── leave/

│   ├── admin/

│   ├── recruitment/

│   └── smoke/

│

├── pages/

│   ├── LoginPage.ts

│   ├── DashboardPage.ts

│   ├── PimPage.ts

│   └── ...

│

├── fixtures/

├── test-data/

├── utils/

│

├── playwright.config.ts

│

└── .github/

└── workflows/

Page Objects, fixtures en utilities worden alleen toegevoegd wanneer daadwerkelijke duplicatie of onderhoudsproblemen daar aanleiding toe geven.

9. Testniveaus binnen het project

De nadruk ligt op functionele UI-tests.

Waar nuttig worden later ook toegepast:

- UI-tests;

- API-tests indien praktisch beschikbaar;

- UI + API-combinaties;

- end-to-end businessflows;

- smoke tests;

- regressietests.

10. Vierwekenplanning

Week 1 – Fundament + Authentication + Dashboard

Doel

Een correcte Playwright-basis en eerste stabiele testsuite.

Werkzaamheden

- repository opzetten;

- playwright.config.ts;

- baseURL;

- Authentication-tests afronden;

- Dashboard analyseren;

- Dashboard-tests schrijven;

- navigatietests;

- Playwright locators verder oefenen;

- assertions;

- hooks;

- parametrized tests;

- debugging;

- traces leren gebruiken.

Resultaat eind week 1

Ongeveer:

Authentication      6–8 tests

Dashboard/navigation 5–8 tests

Totaal circa 12–16 tests.

Week 2 – PIM / Employee Management

Dit wordt de zwaarste functionele week.

Werkzaamheden

Testontwerp maken voor:

- employee search;

- filters;

- reset;

- no-result;

- add employee;

- required fields;

- employee details;

- edit employee.

Daarna automatiseren.

Tijdens deze week introduceren we waar nuttig:

- Page Object Model;

- reusable actions;

- dynamische testdata;

- fixtures;

- betere projectstructuur.

Kernflow

Create employee

↓

Search employee

↓

Open employee

↓

Modify employee

↓

Verify modification

Resultaat eind week 2

Ongeveer 12–18 PIM-tests.

Cumulatief:

±25–35 tests

Week 3 – Leave + Admin + Recruitment

Leave

Prioriteit hoog.

Ongeveer:

6–10 tests

Admin

Gerichte filter-, zoek- en validatietests.

Ongeveer:

5–8 tests

Recruitment

Gerichte zoek-, filter- en kandidaatflows.

Ongeveer:

5–8 tests

Deze week wordt ook gekeken naar:

- hergebruik van authentication;

- eventueel storageState;

- testdata;

- afhankelijkheden tussen tests;

- flaky tests;

- betere foutdiagnose.

Resultaat eind week 3

Cumulatief ongeveer:

40–55 geautomatiseerde scenario's

Het exacte aantal is geen KPI. Twintig goede tests zijn waardevoller dan vijftig fragiele tests.

Week 4 – Regressie, overige modules en engineering

Week 4 is nadrukkelijk geen week om nog twintig nieuwe features te automatiseren.

Functioneel

Smoke-tests voor overige modules:

- My Info;

- Time;

- Performance;

- Directory;

- andere beschikbare functionaliteit.

Daarnaast exploratory testing van delen die niet geautomatiseerd zijn.

Technisch

Implementeren:

- smoke/regression-indeling;

- tags;

- cross-browser uitvoering;

- screenshots bij failures;

- traces;

- HTML-report;

- parallel execution;

- GitHub Actions;

- CI-uitvoering bij push/pull request.

Stabilisatie

Volledige suite meerdere keren uitvoeren.

Flaky tests:

onderzoeken

→ oorzaak vinden

→ repareren

NIET:

retry verhogen

→ probleem negeren

Documentatie

README afronden met:

- projectdoel;

- system under test;

- technologie;

- installatie;

- tests uitvoeren;

- architectuur;

- teststrategie;

- scope;

- bekende beperkingen;

- CI/CD;

- testresultaten.

11. Dagelijkse werkwijze

Bij ongeveer twee uur beschikbare tijd:

±15 min  applicatie/requirement analyseren

±20 min  testscenario's ontwerpen

±70 min  automatiseren

±15 min  refactor/debug/documentatie

Niet iedere sessie hoeft exact deze verhouding te volgen.

De hoofdregel is:

eerst bepalen wat getest moet worden, daarna automatiseren.

12. Definition of Done per testcase

Een geautomatiseerde testcase is pas gereed wanneer:

- scenario duidelijk is;

- verwachte uitkomst duidelijk is;

- test zelfstandig uitvoerbaar is;

- geen afhankelijkheid bestaat van een vorige test;

- betrouwbare locator wordt gebruikt;

- relevante assertion aanwezig is;

- test lokaal succesvol draait;

- naamgeving begrijpelijk is;

- code gecommit is.

13. Exitcriteria project

Het vierweekse project is succesvol afgerond wanneer:

- alle P0-functionaliteit functioneel is onderzocht;

- belangrijkste P0-businessflows zijn geautomatiseerd;

- geselecteerde P1-flows zijn geautomatiseerd;

- P2-modules minimaal smoke/exploratory zijn gecontroleerd;

- regressiesuite zelfstandig uitvoerbaar is;

- tests onafhankelijk van elkaar kunnen draaien;

- kritieke tests stabiel zijn;

- suite via GitHub Actions kan draaien;

- HTML/Playwright-rapport beschikbaar is;

- README de aanpak en architectuur documenteert;

- bekende beperkingen expliciet zijn beschreven.

Een specifiek percentage testdekking wordt bewust niet als exitcriterium gebruikt omdat zonder formele requirements een percentage weinig betekenis heeft.

14. Risico's

Publieke testomgeving

De demo-omgeving staat niet onder controle van dit project.

Mogelijke gevolgen:

- bestaande testdata kan wijzigen;

- records kunnen verdwijnen;

- configuratie kan veranderen;

- tests kunnen elkaar beïnvloeden;

- applicatie kan tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Mitigatie:

- eigen unieke testdata gebruiken;

- zo weinig mogelijk vertrouwen op vaste records;

- tests onafhankelijk ontwerpen;

- data waar mogelijk zelf creëren;

- failures analyseren voordat ze als productdefect worden beschouwd.

Scope

Vier weken is onvoldoende voor exhaustive testing van een volledig HRM-systeem.

Mitigatie:

- risk-based prioritering;

- P0/P1/P2;

- businessflows boven veld-voor-veld-dekking.

Leercomponent

Nieuwe Playwright-concepten kosten ontwikkeltijd.

Dit wordt geaccepteerd omdat het ontwikkelen van automationvaardigheden één van de projectdoelstellingen is.

15. Rapportage

Aan het einde van het project wordt minimaal gerapporteerd:

Aantal ontworpen tests

Aantal geautomatiseerde tests

Aantal geslaagde tests

Aantal gefaalde tests

Aantal handmatige/exploratory tests

Aantal gevonden defects

Automatiseringsdekking per module

Bekende beperkingen

Geen kunstmatig percentage zoals "95% getest" zonder aantoonbare basis.

16. Beoogd eindresultaat

Na vier weken moet de repository aantonen dat de tester:

- een applicatie kan analyseren;

- risico's kan prioriteren;

- testgevallen kan ontwerpen;

- Playwright met TypeScript kan gebruiken;

- onderhoudbare testautomatisering kan bouwen;

- data en state kan beheren;

- end-to-end-flows kan automatiseren;

- regressie- en smoke-tests kan structureren;

- CI/CD kan toepassen;

- testresultaten professioneel kan rapporteren.

Het project is daarmee zowel een functioneel testtraject als een aantoonbaar testautomation-portfolio.